## В.Гордеев

## Развитие инвестиционного процесса – как составная часть совершенствования управления промышленного предприятия

С целью обеспечения единого подхода к принятию решений в области инвестиций для всех предприятий ОАО «СУАЛ-Холдинг» разработан единый формат инвестиционных проектов. Формат инвестиционного проекта является единственным документом, по которому принимаются инвестиционные решения.

Формат отражает оценку экономической и финансовой эффективности инвестиционного проекта, а также его влияние на операционный бюджет предприятия. Структура формата приведена в таблице. Помимо этого, формат содержит информацию о всех лицах, ответственных за реализацию инвестиционного проекта.

| Структура формата инвестиционного проекта |
| --- |
|  | Часть формата | форма |
| Формат инвестиционного проекта | Обобщающая | Итоговые заключения |
|  |  | Итоговый отчет |
|  | Производственная | Техническое описание |
|  |  | План мероприятий |
|  | Бюджетная | Бюджет предприятий |
|  | Финансово-экономическая | Основные предположения и ключевые показатели эффективности |
|  |  | График финансирования |
|  |  | Поток денежных средств по проекту |
|  |  | Поток денежных средств по предприятию |
|  |  | Анализ чувствительности |
|  |  | Расчет рисков |
|  | Согласовательная | История рассмотрения проекта |

С момента создания компании, когда существовало небольшое количество бизнес- единиц, а также незначительное количество инвестиционных проектов, в результате чего в качестве критерия оценки эффективности инвестиционных проектов, по которому проводился отбор проектов для портфеля, использовался индекс прибыльности (PI).

Структура портфеля инвестиций

В связи с увеличением бизнес единиц, резко возросло количество инвестиционных проектов, а также объем инвестиций. В связи с чем, потребовалось более детально рассматривать эффективность инвестиционных проектов.  При формировании инвестиционного портфеля на  2003 год, подбор проектов производился методом средневзвешенного ранжирования (методом Борда). В качестве показателей эффективности использовались:

- Чистый дисконтированный доход (NPV);

- Внутренняя норма доходности (IRR);

- Индекс прибыльности (PI);

- Период окупаемости (PP);

- Дисконтированный период окупаемости  (DPP) .

Для более эластичного ранжирования при формировании  инвестиционного портфеля на 2004 года автором было предложено ввести дополнительный показатель – рентабельность инвестиций (EROC), который был введен, и оптимальность его доказана. Сегодня для формирования комплексного критерия оценки эффективности используются следующие показатели эффективности инвестиционных проектов:

- Чистый дисконтированный доход (NPV);

- Внутренняя норма доходности (IRR);

- Индекс прибыльности (PI);

- Период окупаемости (PP);

- Рентабельность инвестиций (EROC).

Применение разработанного алгоритма формирования комплексного критерия рассмотрим на конкретном примере.

| Список поступивших проектов. |
| --- |
| наименование проекта | Объем инвестиций, тыс.долл. | NPV в долл | IRR % | PI | PP лет | EROC % |
| Проект №1 | 350 | 272 | 60 | 1.93 | 2.5 | 43 |
| Проект №2 | 980 | 29 | 22 | 1.04 | 3.5 | 25 |
| Проект №3 | 1440 | 1390 | 148 | 2.16 | 1.7 | 45 |
| Проект №4 | 377 | 2191 | 675 | 7.97 | 1.1 | 61 |
| Проект №5 | 2314 | 933 | 45 | 1.51 | 3 | 47 |
| Проект №6 | 549 | 176 | 37 | 1.37 | 2.9 | 33 |
| Проект №7 | 1021 | 425 | 216 | 2.25 | 1.4 | 60 |

Все проекты ранжируются по каждому показателю эффективности.

| Список проектов, отранжированных по NPV |
| --- |
| наименование проекта | Объем инвестиций, тыс.долл. | NPV в долл | IRR % | PI | PP лет | EROC % | Ранг |
| Проект №4 | 377 | 2191 | 675 | 7.97 | 1.1 | 61 | 1 |
| Проект №3 | 1440 | 1390 | 148 | 2.16 | 1.7 | 45 | 2 |
| Проект №5 | 2314 | 933 | 45 | 1.51 | 3 | 47 | 3 |
| Проект №7 | 1021 | 425 | 216 | 2.25 | 1.4 | 60 | 4 |
| Проект №1 | 350 | 272 | 60 | 1.93 | 2.5 | 43 | 5 |
| Проект №6 | 549 | 176 | 37 | 1.37 | 2.9 | 33 | 6 |
| Проект №2 | 980 | 29 | 22 | 1.04 | 3.5 | 25 | 7 |
| Список проектов, отранжированных по IRR |
| наименование проекта | Объем инвестиций, тыс.долл. | NPV в долл | IRR % | PI | PP лет | EROC % | Ранг |
| Проект №4 | 377 | 2191 | 675 | 7.97 | 1.1 | 61 | 1 |
| Проект №7 | 1021 | 425 | 216 | 2.25 | 1.4 | 60 | 2 |
| Проект №3 | 1440 | 1390 | 148 | 2.16 | 1.7 | 45 | 3 |
| Проект №1 | 350 | 272 | 60 | 1.93 | 2.5 | 43 | 4 |
| Проект №5 | 2314 | 933 | 45 | 1.51 | 3 | 47 | 5 |
| Проект №6 | 549 | 176 | 37 | 1.37 | 2.9 | 33 | 6 |
| Проект №2 | 980 | 29 | 22 | 1.04 | 3.5 | 25 | 7 |
| Список проектов, отранжированных по PI |
| наименование проекта | Объем инвестиций, тыс.долл. | NPV в долл | IRR % | PI | PP лет | EROC % | Ранг |
| Проект №4 | 377 | 2191 | 675 | 7.97 | 1.1 | 61 | 1 |
| Проект №7 | 1021 | 425 | 216 | 2.25 | 1.4 | 60 | 2 |
| Проект №3 | 1440 | 1390 | 148 | 2.16 | 1.7 | 45 | 3 |
| Проект №1 | 350 | 272 | 60 | 1.93 | 2.5 | 43 | 4 |
| Проект №5 | 2314 | 933 | 45 | 1.51 | 3 | 47 | 5 |
| Проект №6 | 549 | 176 | 37 | 1.37 | 2.9 | 33 | 6 |
| Проект №2 | 980 | 29 | 22 | 1.04 | 3.5 | 25 | 7 |
| Список проектов, отранжированных по PP |
| наименование проекта | Объем инвестиций, тыс.долл. | NPV в долл | IRR % | PI | PP лет | EROC % | Ранг |
| Проект №2 | 980 | 29 | 22 | 1.04 | 3.5 | 25 | 1 |
| Проект №5 | 2314 | 933 | 45 | 1.51 | 3 | 47 | 2 |
| Проект №6 | 549 | 176 | 37 | 1.37 | 2.9 | 33 | 3 |
| Проект №1 | 350 | 272 | 60 | 1.93 | 2.5 | 43 | 4 |
| Проект №3 | 1440 | 1390 | 148 | 2.16 | 1.7 | 45 | 5 |
| Проект №7 | 1021 | 425 | 216 | 2.25 | 1.4 | 60 | 6 |
| Проект №4 | 377 | 2191 | 675 | 7.97 | 1.1 | 61 | 7 |
| Список проектов, отранжированных по EROC |
| наименование проекта | Объем инвестиций, тыс.долл. | NPV в долл | IRR % | PI | PP лет | EROC % | Ранг |
| Проект №4 | 377 | 2191 | 675 | 7.97 | 1.1 | 61 | 1 |
| Проект №3 | 1440 | 1390 | 148 | 2.16 | 1.7 | 60 | 2 |
| Проект №5 | 2314 | 933 | 45 | 1.51 | 3 | 47 | 3 |
| Проект №7 | 1021 | 425 | 216 | 2.25 | 1.4 | 45 | 4 |
| Проект №1 | 350 | 272 | 60 | 1.93 | 2.5 | 43 | 5 |
| Проект №6 | 549 | 176 | 37 | 1.37 | 2.9 | 33 | 6 |
| Проект №2 | 980 | 29 | 22 | 1.04 | 3.5 | 25 | 7 |

Производится ранжирование по средневзвешенному рангу .

| Список проектов, отранжированных по средневзвешенному рангу |
| --- |
| наименование проекта | Объем инвестиций, тыс.долл. | Ранг по NPV | Ранг по IRR | Ранг по PI | Ранг по PP | Ранг по EROC | средневзвешенное значение ранга | Ранг |
| Проект №4 | 377 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
| Проект №7 | 1021 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.40 | 2 |
| Проект №3 | 1440 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.00 | 3 |
| Проект №5 | 2314 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4.40 | 4 |
| Проект №1 | 350 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.40 | 5 |
| Проект №6 | 549 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5.80 | 6 |
| Проект №2 | 980 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.00 | 7 |

На основании данных комплексной оценки эффективности инвестиционных проектов, проекты, удовлетворяющие критериям инвестиционного портфеля, утверждаются к финансированию в текущем году. Инвестиционные проекты, не подлежащие централизованному финансированию, могут финансироваться филиалами самостоятельно за счет собственной прибыли.

На следующем этапе производится расчет эффективности инвестиционных портфелей в целом с целью привлечения инвесторов, а также для дальнейшего контроля показателей в период реализации инвестиционных проектов.

Список литературы

| 1. | Дафт Р.Л. Менеджмент. – СПб., Питер, 2000. - С.511. |
| --- | --- |
| 2. | Милгром П., Робертс Д.. Экономика, организация и менеджмент. – СПб., 1999. - С.211-219. |
| 3. | Нименья И.Н., Илькевич Н.И. Моделирование инвестиционной деятельности естественной монополии (на примере ОАО ГАЗПРОМ).- Новосибирск, 1999 . - С.88-92. |
| 4. | Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия (анализ и планирование). - М.: Дело,, 2000 . - С. 226-230. |
| 5. | Тренев Н.Н. Предприятие и его структура (анализ, диагностика, оздоровление). - М., 2000. - С.32-34. |

# Text boxes

Проекты,  удовлетворяющие критериям инвестиционного портфеля для текущего финансирования

Проекты,  ожидающие финансирования

Проекты вне стратегии инвестиционного портфеля:

- Проекты по решению Комитета

- Стратегически важные проекты

Граница, определяемая объемом средств выделенных для финансирования инвестиционных проектов