А. Чанчиков

Специфика учета затрат на примере одного из проектов Иркутской области

Развитие области, как и страны в целом, невозможно без значительных по своим объемам инвестиций. При этом также существенным является вопрос эффективности инвестиционного процесса. С учетом преобладающего значения инвестиций в основные средства в рамках различных предприятий актуальной представляется проблема управления инвестициями, как проектами.

В пределах данной проблематики для российской практики управления, в т.ч. управления инвестициями, большую значимость приобретают вопросы сокращения издержек, поскольку государство постепенно сокращает возможности внутреннего тарифного субсидирования, рост оплаты труда идет темпами, опережающими его производительность, дискуссия о вступлении России в ВТО предполагает неизбежную ликвидацию или сокращение защитных механизмов внутреннего производителя.

С учетом сказанного очень важны следующие аспекты:

- классификация всех затрат , с целью их сортировки для разбивки на группы для составления и управления бюджетами, управления закупками и т.д.;

- собственно разделение затрат на группы по разработанной классификации;

- формализация и учет рисков по группам затрат, в том числе региональных рисков, экологических  и прочих в целях обеспечения проектов необходимыми резервами.

Однако на сегодняшний день в России отсутствует практика  группировки затрат инвестиционных проектов. Возможно, это обусловлено и отсутствием сложившихся методик  управления инвестициями как проектами, а также рядом страновых и региональных особенностей.

Рассмотрим вопрос группировки затрат, как части управления затратами на примере конкретного инвестиционного проекта организации разработки Верхнечонского нефтегазового месторождения (указанные цифры взяты лишь с целью демонстрации их распределения по статьям).

Обращает на себя внимание тот факт, что в проектах, реализуемых одной организацией (ОАО «Вернечонскнефтегаз») и органично связанных: обустройства добычи и организации транспортировки нефти при разработке Верхнечонского месторождения существенно различается сам механизм учета и группировка затрат.

В проекте обустройства месторождения затраты учитываются раздельно по статьям:

- капитальные расходы

- производственные расходы

- природоохранные расходы.

Необходимый объем капитальных вложений на обустройство Верхнечонского месторождения определен на основе сметной стоимости строительства объектов, были выполнены сводные сметные расчеты стоимости строительства в текущем уровне цен по выделенным пусковым комплексам и площадкам строительства. При расчете капитальных вложений стоимость строительства была откорректирована по объемам и техническим характеристикам соответствующих объектов – аналогов и привязана к местным и специфическим условиям строительства в Иркутской области путем перемножения на технологические и территориальные коэффициенты. В стоимости капитальных вложений входит резерв на непредвиденные работы и прочие затраты. В целом по объекту, капитальные вложения по обустройству месторождения с учетом НДС составили 3728,22 млн. руб., в том числе строительно-монтажные работы (далее – СМР) – 3040,36 млн. руб. при сроках строительства три года по объекту в целом. Т.е. капитальные затраты учитываются в целом за период проекта без выделения отдельно НДС, но выделяя СМР.

Оценка производственных расходов выполнена в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса РФ, регламентирующей состав затрат и порядок их включения в производственные расходы предприятия,  и производилась по следующим статьям:

-	материальные расходы;

-	расходы на оплату труда;

-	единый социальный налог;

-	амортизация основных фондов;

-	прочие расходы.

В статье «Материальные расходы» отражены затраты на приобретение материалов со стороны. Эти затраты определялись прямым счетом, основываясь на годовом расходе материалов и их стоимости, дополнительно учитывались затраты по доставке, без учета рисков инфляции. Расходы на оплату труда рассчитаны, исходя из численности и средней заработной платы персонала.

В статье «Единый социальный налог» отражены обязательные отчисления, рассчитанные с учетом действующего налогового законодательства.

В статье ”Амортизация основных фондов” отражается сумма амортизационных отчислений по вновь образованным основным фондам. Норма амортизационных отчислений определялась в соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года N 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (с изменениями на 8 августа 2003 года)».

В статье “Прочие расходы” учтены дополнительные затраты, необходимые для осуществления производственного процесса (ТО и ремонт оборудования, услуги сторонних организаций и т. д.).

Среднегодовые эксплуатационные расходы составят 2289496,11 тыс. руб./год, при этом основная доля (67,2 %) будет приходиться на материальные расходы.

Ориентировочная сметная стоимость реализации проекта, определённая по укрупнённым показателям в текущем уровне цен 2005 г. составит по двум пусковым комплексам 3728,2  миллиона рублей с учётом НДС, в том числе 3040,3 млн. руб. - стоимость СМР.

Стоимость объектов и работ по охране окружающей среды сформирована с использованием приложения 2 к  «Методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (МДС 81-35.2004).

Стоимостные эколого-экономические характеристики получены расчётным путём, с использованием технических, технологических и планировочных решений, данных возможного воздействия объектов строительства на окружающую среду, действующих цен и тарифов.

Расчёт платежей за загрязнение окружающей среды выполнен с использованием тарифов, утверждённых постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 года №344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».

Плата за водопотребление определена исходя из объёмов водопотребления и тарифов, установленных гл. 25.2 Налогового кодекса РФ.

Примерные затраты на отвод земельного участка определён с учётом действующего порядка изъятия  и передачи земельных участков в аренду.

При определении стоимостных характеристик и коэффициентов индексации затрат использовано Практическое пособие «Составление смет в строительстве на основе сметно-нормативной базы 2001 г.».

Природоохранные затраты  в стоимостных показателях таблицы 1 учтены при обосновании эффективности капитальных вложений.

Расчёт платы за выбросы в атмосферу при бурении и испытании скважин представлен в таблице 2.

Расчёт платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации представлен в таблице 3.

Плата за размещение в окружающей среде отходов производства и потребления в окружающей среду представлена в таблице 4.

Таблица 1. Значения основных технико-экономических и эколого-экономических показателей, использованных при выполнении эколого-экономических расчётов (здесь и далее – табличные данные Декларации о намерениях ОАО «Верхнечонскнефтегаза»)

| Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- |
| Платежи за водопотребление: 993,8 тыс. куб. м/год * 5 лет*252 руб./1000 куб. м=1252,2 тыс. руб. | 1252,2 |
| Примерные затраты на отвод земельного участка площадью 152 га под строительство, включённые в состав капитальных вложений на реализацию проекта: 152,8 га*83 тыс. руб./га=12616 тыс. руб. | 12682,4 |
| Стоимость обращения с отходами производства и потребления, тыс. руб. | 60184 |
| Стоимость основных производственных фондов природоохранного назначения в составе капитальных вложений в стройку по двум пусковым комплексам, тыс. руб. | 186410 |
| Стоимость обслуживания основных производственных фондов природоохранного назначения, тыс. руб. | 20700 |
| Арендная плата за землю на период подготовительных работ, бурения и эксплуатации, тыс. руб. | 1381,7 |
| Плата за выбросы в атмосферу при бурении и испытании скважин, 21,4тыс. руб.*2 года=42,8 тыс. руб. | 42,8 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации: 19,5тыс. руб.*3 года=58,5 тыс. руб. | 58,5 |
| Плата за размещение в окружающей среде отходов производства и потребления, тыс. руб. | 9950,5 |
| Стоимость экологически безопасного снятия с эксплуатации объектов обустройства, тыс. руб., включая рекультивацию земель | 12360 |
| Страхование ответственности за аварийное загрязнение окружающей среды, тыс. руб. | 1400 |
| Мониторинг окружающей среды, прочие расходы, тыс. руб. | 5600 |

Таблица 2. Плата за выбросы загрязняющих веществ при бурении и испытании скважин

| Код | Наименование вещества | Выброс веществ, т/год | Норматив платы, руб./т | Коэффици-ент экологи-ческой ситуации | Коэффи-циент индекса-ции | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид | 83,2 | 52 | 2,8 | 1,2 | 14536,7 |
| 0304 | Азота оксид | 13,52 | 35 | 2,8 | 1,2 | 1590,0 |
| 0328 | Сажа | 3,31 | 41 | 2,8 | 1,2 | 456,0 |
| 0330 | Сернистый ангидрид | 8,88 | 40 | 2,8 | 1,2 | 1193,5 |
| 0337 | Углерода оксид | 269,00 | 0,6 | 2,8 | 1,2 | 542,3 |
| 0410 | Метан | 6,32 | 0,05 | 2,8 | 1,2 | 1,1 |
| 0703 | Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен) | 9,2E-05 | 2049801 | 2,8 | 1,2 | 634 |
| 1325 | Формальдегид | 0,82 | 683 | 2,8 | 1,2 | 1881,8 |
| 2754 | С12-С19 углеводороды | 19,68 | 1,2 | 2,8 | 1,2 | 79,3 |
| 2908 | Пыль неорганическая | 3,6 | 41 | 2,8 | 1,2 | 496,0 |
| Всего веществ : 11 | 378,16 |  |  |  | 21410,7 |

Таблица 3. Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу в период эксплуатации

| Код | Наименование вещества | Выброс веществ, т/год | Норма-тив платы, руб./т | Коэффици-ент экологи-ческой ситуации | Коэффи-циент индекса-ции | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | Железа диоксид | 0,7 | 52 | 2,8 | 1,2 | 122,3 |
| 143 | Марганец и его соединения | 0,00003 | 2050 | 2,8 | 1,2 | 0,2 |
| 301 | Азота (IV) оксид (Азота диоксид) | 89,24 | 52 | 2,8 | 1,2 | 15592,0 |
| 304 | Азота (II) оксид (Азота оксид) | 14,5 | 35 | 2,8 | 1,2 | 1705,2 |
| 322 | Серная кислота | 0,00003 | 21 | 2,8 | 1,2 | 0,002 |
| 328 | Сажа (углерод черный) | 1,92 | 41 | 2,8 | 1,2 | 264,4 |
| 330 | Сера диоксид(Ангидрид сернистый) | 4,8 | 40 | 2,8 | 1,2 | 645,1 |
| 333 | Сероводород | 0,00002 | 257 | 2,8 | 1,2 | 0,0 |
| 337 | Углерод оксид | 340,49 | 0,6 | 2,8 | 1,2 | 686,4 |
| 342 | Фториды газообразные соед. | 0,00002 | 410 | 2,8 | 1,2 | 0,27 |
| 344 | Фториды плохо растворимые | 0,0001 | 68 | 2,8 | 1,2 | 0,0 |
| 415 | У/в С1-С5 | 30,14 | 1,2 | 2,8 | 1,2 | 121,53 |
| 416 | У/в С6-С10 | 13,28 | 1,2 | 2,8 | 1,2 | 53,5 |
| 616 | Ксилол (смесь изомеров) | 0,00003 | 11,2 | 2,8 | 1,2 | 0,0 |
| 621 | Толуол | 0,6 | 3,7 | 2,8 | 1,2 | 7,5 |
| 703 | Бенз(а)пирен | 0,00001 | 2049801 | 2,8 | 1,2 | 68,9 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 0,1 | 21 | 2,8 | 1,2 | 7,1 |
| 1052 | Метанол | 1,0 | 5,0 | 2,8 | 1,2 | 16,8 |
| 1210 | Бутилацетат | 0,1 | 21 | 2,8 | 1,2 | 7,1 |
| 1240 | Этилацетат | 0,1 | 21 | 2,8 | 1,2 | 7,1 |
| 1325 | Формальдегид | 0,035 | 683 | 2,8 | 1,2 | 80,3 |
| 1401 | Ацетон | 0,35 | 6,2 | 2,8 | 1,2 | 7,3 |
| 2704 | Бензин нефтяной | 5,0 | 1,2 | 2,8 | 1,2 | 20,2 |
| 2732 | Керосин | 1,2 | 2,5 | 2,8 | 1,2 | 10,1 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное | 0,05 | 2,5 | 2,8 | 1,2 | 0,4 |
| 2752 | Уайт-спирит | 1,0 | 2,5 | 2,8 | 1,2 | 8,4 |
| 2754 | У/в С12-С19 | 1,0 | 1,2 | 2,8 | 1,2 | 4,0 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,5 | 13,7 | 2,8 | 1,2 | 23,0 |
| 2908 | Пыль неорган. 70-20% SiO2 | 0,3 | 21 | 2,8 | 1,2 | 21,2 |
| 2930 | Пыль абразивная | 0,04 | 41 | 2,8 | 1,2 | 5,5 |
| 2936 | Пыль древесная | 0,13 | 13,7 | 2,8 | 1,2 | 6,0 |
|  | Всего, за год | 506,8 |  |  |  | 19491,8 |

Таблица 4. Плата за размещение в окружающей среде отходов производства и потребления

| Наименование отхода Класс опасности, | Объём, тонн | Норматив платы с учётом коэффициента 0,3, руб./т | Коэффици-ент экологи-ческой ситуации | Коэффи-циент индекса-ции | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-ий класс | 47310 | 149,1 | 1,1 | 1,2 | 9311176 |
| 4-й класс | 6500 | 74,5 | 1,1 | 1,2 | 639210 |
| 5-й класс | 420 | 0,12 | 1,1 | 1,2 | 67 |
| Итого |  |  |  |  | 9950453 |

Общие расходы природоохранного назначения за период обустройства и эксплуатации месторождения составят 312,0 млн. рублей по обоим пусковым комплексам или около 150 рублей  на 1 тонну дегазированной нефти. Резерв финансовых средств оперативного реагирования на аварийные ситуации предусмотрен в размере 1% от сметной стоимости строительства.

В проекте строительства Системы транспорта нефти Верхнечонского месторождения классификация затрат проводится в пределах финансово-экономической оценки проекта в целом (см. Таблицу 6).

Ориентировочная сметная стоимость реализации проекта, определённая по укрупнённым показателям ресурсным и базисно-индексным методом в примерном уровне цен февраля 2005 г. составит 1340 млн. рублей, в том числе 760 млн. руб. – 1-ая очередь, 580 млн. руб. – 2-ая очередь.

Отдельно выделяются и классифицируются капитальные и природоохранные затраты.

Стоимость реализации проекта строительства «Системы транспорта нефти», определенная по укрупненным показателям ресурсным и базисно-индексным методами в прогнозируемом уровне цен февраля 2005 г. составит около 1340 млн. руб., в том числе для I очереди около 750 млн. руб., для II очереди около 590 млн. руб.

В таблице 5 представлены основные показатели сметной стоимости работ и объектов. Группировка затрат проводится по производимым работам, а также по очередям постройки нефтепровода.

Таблица 5. Основные показатели сметной стоимости работ и объектов

| Показатели | Сметная стоимость |  |
| --- | --- | --- |
|  | I очередь (320 км), | II очередь (256 км) |
| затраты на отвод земельного участка | 1,2 | 1,0 |
| подготовка трассы под строительство нефтепровода | 15,5 | 12,4 |
| Стоимость МСРТ Ду-200 с транспортировкой и разгрузочными работами | 200,0 | 160,0 |
| монтаж линейной части нефтепровода протяженностью | 121,0 | 96,8 |
| обустройство начального пункта нефтепровода | 18,0 |  |
| обустройство промежуточных насосных станций | 57,7 | 49,1 |
| обустройство опорных пунктов линейных обходчиков | 14,3 | 11,6 |
| обустройство опорных пунктов обходчиков на водных преградах | 1,2 | 0,9 |
| обустройство промежуточной резервуарной группы | 26,0 | 26,0 |
| обустройство конечного пункта нефтепровода с промежуточной резервуарной группой | 30,9 | 18,0 |
| строительно-монтажные работы по устройству переходов нефтепровода через водные преграды | 7,2 | 3,2 |
| строительно-монтажные работы по устройству переходов нефтепровода через автозимник и проезды | 0,5 | 0,2 |
| затраты на эксплуатацию вертолетной техники | 7,1 | 5,7 |
| расходы на создание инфраструктуры объекта | 255,6 | 204,5 |

Таблица 6. Некоторые показатели экономической эффективности капитальных вложений в строительство Системы транспорта нефти Верхнечонского месторождения

| Показатели экономической эффективности | 2005 год | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. Капитальные вложения К, млн. руб. | 250,00 | 178,57 | 91,27 | 91,27 | 91,27 | 91,27 | 91,27 | 91,27 | 91,27 | 91,27 | 91,27 | 0,00 |
| 2. Количество дней работы t, дни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 3. Эксплуатационные расходы по добыче нефти Рд, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 208,13 | 208,13 | 208,13 | 208,13 |
| 4. Расходы на транспорт Рт, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,11 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,14 |
| 5. Поток наличности Пн, млн. руб. | -250,00 | -178,57 | -91,27 | -91,27 | -91,27 | -91,27 | -91,27 | 104,62 | 91,46 | 91,46 | 91,46 | 182,73 |
| 6. Накопленный поток наличности Пн∑, млн.руб. | -250,00 | -428,57 | -519,84 | -611,11 | -702,38 | -793,65 | -884,92 | -780,31 | -688,84 | -597,38 | -505,92 | -323,19 |
| 7. Дисконтированный поток наличности ДПн, млн. руб. | -250,00 | -174,22 | -86,87 | -84,75 | -82,69 | -80,67 | -78,70 | 88,01 | 75,07 | 73,24 | 71,45 | 139,27 |
| 8. Расчетный дисконтированный поток наличности ДПнр, млн. руб. | -250,00 | -167,63 | -80,43 | -75,50 | -70,88 | -66,54 | -62,46 | 67,21 | 55,16 | 51,78 | 48,61 | 91,17 |

Продолжение табл. 6

| Показатели экономической эффективности | 2008 г. | 2009 г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
| 1. Капитальные вложения К, млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1250,00 |
| 2. Количество дней работы t, дни | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 810,00 |
| 3. Эксплуатационные расходы по добыче нефти Рд, млн. руб. | 462,50 | 462,50 | 462,50 | 462,50 | 462,50 | 462,50 | 462,50 | 462,50 | 4717,50 |
| 4. Расходы на транспорт Рт, млн. руб. | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 24,53 | 451,94 |
| 5. Поток наличности Пн, млн. руб. | 512,97 | 512,97 | 512,97 | 512,97 | 512,97 | 512,97 | 512,97 | 512,97 | 3780,56 |
| 6. Накопленный поток наличности Пн∑, млн.руб. | 189,78 | 702,75 | 1215,72 | 1728,69 | 2241,65 | 2754,62 | 3267,59 | 3780,56 |  |
| 7. Дисконтированный поток наличности ДПн, млн. руб. | 381,42 | 372,12 | 363,04 | 354,19 | 345,55 | 337,12 | 328,90 | 320,88 | 2412,34 |
| 8. Расчетный дисконтированный поток наличности ДПнр, млн. руб. | 240,26 | 225,54 | 211,72 | 198,76 | 186,58 | 175,15 | 164,42 | 154,35 | 1097,26 |

Ведомость сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей среды сформирована с использованием приложения 2 к  Методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004).

Таблица 7. Значения основных технико-экономических и эколого-экономических показателей

| Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- |
| Капитальные вложения природоохранного назначения в составе общих капитальных вложений, тыс. руб. | 58000 |
| В том числе затраты на отвод земельного участка, включая компенсационные выплаты тыс. руб. | 2200 |
| Плата за водопользование, тыс. руб. за период строительства и эксплуатации, тыс. руб. | 19,2 |
| Плата за сброс загрязняющих веществ со сточными и ливневыми водами, тыс. руб. | 22,0 |
| Арендная плата за землю за 5 лет, тыс. руб. | 2050 |
| Плата за загрязнение атмосферного воздуха за период, тыс. руб. | 15 |
| Плата за размещение в окружающей среде отходов производства и потребления, тыс. руб. | 20 |
| Производственный экологический контроль и мониторинг, тыс. руб. | 2500 |
| Обслуживание полиса страхования ответственности за аварийное загрязнение окружающей среды, тыс. руб. | 1260 |
| Стоимость обращения с отходами производства и потребления, тыс. руб. | 3000 |
| Резервирование финансовых и материальных ресурсов оперативного реагирования на аварийные ситуации, тыс. руб. | 13400 |

Капитальные вложения  природоохранного назначения оцениваются в сумме около 60 млн. рублей (более 5%) от общей суммы капитальных вложений. Эксплуатационные расходы по транспорту нефти составят до 0,5 % от расходов на транспорт нефти. Т.е. природоохранные расходы учитываются отдельно по капитальным и эксплуатационным расходам.

Таким образом, можно констатировать даже в пределах двух связанных проектов одной организации отсутствие единой методики учета и классификации затрат. Существующие группировки природоохранных затрат производятся по нормативно установленным видам без учета их взаимного влияния с различными показателями проектов. Как следствие отсутствуют и методики учета затрат при управлении рисками проекта, в частности экологическими.

Может быть предложена следующая классификация природоохранных затрат в зависимости от степени оценки экологических рисков проекта:

- непосредственно связанные с наступающими экологическими рисками, при которых риск измерим на основе стандартных механизмов

- непосредственно связанные с наступающими экологическими рисками, при которых риск нельзя измерить с достаточным уровнем точности

- опосредовано связанные, при которых риск измерим на основе стандартных механизмов

- опосредовано связанные, при которых риск нельзя измерить с достаточным уровнем точности

В соответствии с указанной классификацией можно предложить следующую группировку сбалансированных затрат по проекту:

- собственно экологические платежи;

- природоохранные мероприятия;

- капитальные расходы;

- эксплуатационные расходы;

- страхование экологической ответственности;

- резервирование средств на оперативное устранение аварийных ситуаций.

И соответственно необходимо просчитать и заложить  в расходы такие риски.